МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Разработка и управление продуктом

в условиях технологических изменений»

Тема: Разработка промышленного робота-манипулятора

для сборочного производства

Выполнил: студент группы М558М

Рослов Д.С.

Проверил: ____________________

Санкт-Петербург

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Формирование облика продукта

2. Определение требований к продукту

3. Описание жизненного цикла продукта

4. Выбор формы кооперации

5. Элементы НИОКР и проектирования

6. Макетирование и опытные образцы

7. Верификация и валидация

8. Проектное и операционное управление на производстве

9. Паспорт проекта и инвестиционная привлекательность

Список источников

# Введение

Современное машиностроительное производство переживает этап активной роботизации. По данным Минпромторга РФ, объём российского рынка промышленной робототехники в 2025 году достиг 7,86 млрд рублей, увеличившись на 14% год к году. Плотность роботизации в России выросла до 40 роботов на 10 000 работников, а к 2030 году страна должна войти в топ-25 стран мира по этому показателю.

Настоящая работа посвящена разработке промышленного робота-манипулятора для сборочного производства. В качестве базовой платформы рассматривается шестиосевой робот-манипулятор класса FANUC M-20iD/25 — компактный робот с грузоподъёмностью 25 кг и повторяемостью ±0,02 мм, широко применяемый на сборочных линиях мирового машиностроения.

Цель работы — последовательно пройти все этапы разработки и управления продуктом: от формирования облика до оценки инвестиционной привлекательности проекта.

# 1. Формирование облика продукта

Назначение продукта:

Промышленный робот-манипулятор предназначен для автоматизации сборочных операций на машиностроительных предприятиях: установка деталей в корпусные изделия, завинчивание крепежа, нанесение герметиков и клеев, контрольное позиционирование компонентов.

Целевая аудитория:

Предприятия автомобилестроения, приборостроения и электронной промышленности, выполняющие серийную и крупносерийную сборку изделий массой до 25 кг.

Ключевые ожидания заинтересованных сторон:

— Производственный персонал: простота программирования и переналадки;
— Руководство предприятия: рост производительности на 30–50%, снижение брака;
— Служба эксплуатации: высокая надёжность (MTBF не менее 60 000 часов), доступность запчастей;
— Регулирующие органы: соответствие требованиям безопасности ГОСТ Р ИСО 10218-1-2016.

Основные функциональные и эксплуатационные характеристики:

— 6 управляемых осей;
— Грузоподъёмность: 25 кг;
— Радиус действия: 1831 мм;
— Повторяемость позиционирования: ±0,02 мм;
— Максимальная скорость по оси J6: 720°/с;
— Масса робота: 250 кг;
— Варианты монтажа: напольный, потолочный, угловой.

# 2. Определение требований к продукту

Обязательные требования:

— Грузоподъёмность не менее 25 кг на фланце;
— Повторяемость ±0,03 мм и лучше;
— Класс защиты корпуса IP67 (для работы в условиях СОЖ и пыли);
— Соответствие ГОСТ Р ИСО 10218-1-2016 (безопасность промышленных роботов);
— Интеграция с системами технического зрения;
— Наработка на отказ (MTBF) не менее 60 000 часов.

Желательные требования:

— Полая конструкция запястья и основания для прокладки кабелей;
— Коллаборативный режим работы (снижение скорости при приближении оператора);
— Поддержка протоколов EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT;
— Энергопотребление не более 2 кВт в номинальном режиме.

Ограничения:

— Технологические: необходимость использования высокоточных редукторов (волновых или циклоидных), импорт которых ограничен;
— Ресурсные: бюджет проекта до 150 млн рублей на этапе НИОКР;
— Нормативные: обязательная сертификация по ТР ТС 010/2011 (безопасность машин и оборудования).

# 3. Описание жизненного цикла продукта

Жизненный цикл промышленного робота-манипулятора в соответствии с ГОСТ Р 56136-2014 включает следующие стадии:

Научно-исследовательские работы (НИР).

Анализ рынка, патентный поиск, формирование ТЗ. Управленческая задача: обоснование целесообразности проекта. Точка изменений: выбор кинематической схемы.

Опытно-конструкторские работы (ОКР).

Аванпроект, эскизный и технический проект, рабочая документация. Управленческая задача: контроль сроков и бюджета. Точка изменений: переход на отечественные комплектующие.

Производство.

Технологическая подготовка, изготовление опытной и установочной партий, серийное производство. Управленческая задача: обеспечение качества, логистика. Точка изменений: внедрение аддитивных технологий для корпусных деталей.

Эксплуатация.

Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, модернизация. Управленческая задача: сервисная поддержка и обучение персонала. Точка изменений: обновление программного обеспечения контроллера.

Утилизация.

Демонтаж, переработка материалов, утилизация электронных компонентов. Управленческая задача: соблюдение экологических норм.

# 4. Выбор формы кооперации

Виды кооперации:

1. Производственная кооперация — изготовление корпусных деталей, механических узлов и электрошкафов на специализированных предприятиях-партнёрах.
2. Технологическая кооперация — совместное использование испытательного оборудования (вибростенды, климатические камеры) с профильными НИИ.
3. Научно-техническая кооперация — разработка системы управления совместно с университетскими лабораториями (например, кафедры ГУАП в области систем управления и мехатроники).

Распределение функций:

— Головное предприятие: проектирование, финальная сборка, ПО контроллера, сервис;
— Партнёр 1 (механообработка): изготовление корпусов, звеньев манипулятора;
— Партнёр 2 (электроника): производство плат управления, силовых модулей;
— Университет: НИОКР по алгоритмам управления, подготовка кадров.

Риски кооперации и их снижение:

— Срыв сроков поставщиком → резервирование альтернативных поставщиков, буферные запасы;
— Утечка интеллектуальной собственности → NDA, патентование ключевых решений;
— Несоответствие качества комплектующих → входной контроль, аудит производства партнёров.

# 5. Элементы НИОКР и проектирования

Основные положения технического задания:

— Разработать 6-осевой промышленный робот-манипулятор для сборочных операций;
— Грузоподъёмность 25 кг, радиус действия не менее 1800 мм;
— Повторяемость позиционирования ±0,02 мм;
— Система управления на базе отечественного контроллера;
— Срок выполнения НИОКР: 18 месяцев.

Содержание аванпроекта:

Аванпроект включает: анализ аналогов (FANUC M-20iD/25, KUKA KR 20 R1810, ABB IRB 2600), обоснование выбранной кинематической схемы, предварительный расчёт нагрузок на звенья, оценку стоимости и сроков разработки, анализ рисков.

Ключевая конструкторская документация:

— Техническое задание (ГОСТ 15.016-2016);
— Пояснительная записка аванпроекта;
— Сборочные чертежи манипулятора;
— Схемы электрические принципиальные (ГОСТ 2.702-2011);
— Программа и методика испытаний (ГОСТ 2.106-2019);
— Руководство по эксплуатации (ГОСТ 2.610-2019).

# 6. Макетирование и опытные образцы

Цель макетирования:

Проверка компоновочных решений, отработка кинематики и эргономики рабочего пространства до изготовления опытного образца. Макетирование выполняется с использованием 3D-печати корпусных элементов и цифровых двойников в среде моделирования (RoboDK, FANUC ROBOGUIDE).

Назначение опытного образца:

Опытный образец предназначен для подтверждения заявленных характеристик, отработки технологии сборки, проведения предварительных и приёмочных испытаний, а также для демонстрации заказчикам и потенциальным инвесторам.

Виды испытаний:

— Функциональные: проверка кинематики, точности позиционирования, грузоподъёмности;
— Ресурсные: непрерывная работа в течение 1000 часов для оценки MTBF;
— Климатические: работа при температурах от +5 до +45 °C;
— Электромагнитная совместимость (ЭМС): соответствие ГОСТ 30804.6.2-2013;
— Испытания на безопасность: по ГОСТ Р ИСО 10218-1-2016.

# 7. Верификация и валидация

Верификация (проверка соответствия ТЗ):

— Анализ конструкторской документации на соответствие ТЗ;
— Контроль размеров деталей (координатно-измерительная машина);
— Проверка программного обеспечения методами статического анализа;
— Стендовые испытания отдельных узлов (редукторы, приводы).

Валидация (подтверждение пригодности для эксплуатации):

— Выполнение типовых сборочных операций на реальном производстве;
— Оценка времени цикла сборки (целевой показатель: не более 15 секунд на операцию);
— Экспертная оценка удобства программирования оператором;
— Контроль показателей повторяемости на партии из 1000 циклов.

Возможные результаты и управленческие решения:

— Все параметры в норме → запуск установочной серии;
— Отклонения по точности → доработка механики, повторные испытания;
— Несоответствие по безопасности → обязательная доработка до повторной сертификации.

# 8. Проектное и операционное управление на производстве

Этапы технологической подготовки:

1. Разработка технологических процессов изготовления деталей и сборки;
2. Проектирование и изготовление оснастки и приспособлений;
3. Отладка производственной линии на установочной партии;
4. Аттестация производства, обучение персонала;
5. Запуск серийного производства.

Элементы планирования, контроля и ресурсного обеспечения:

— Планирование: диаграмма Ганта проекта, WBS (структура декомпозиции работ), план закупок комплектующих;
— Контроль: система управления качеством по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, статистический контроль процессов (SPC), входной контроль комплектующих;
— Ресурсное обеспечение: кадры (инженеры-робототехники, сборщики, программисты), оборудование (ЧПУ-станки, координатно-измерительные машины), материалы (алюминиевые сплавы, высокопрочные стали).

# 9. Паспорт проекта и инвестиционная привлекательность

Краткий паспорт проекта:

— Наименование: «Разработка промышленного робота-манипулятора РМ-25 для сборочного производства»;
— Срок реализации: 24 месяца (НИОКР — 18 мес., подготовка производства — 6 мес.);
— Бюджет НИОКР: 150 млн рублей;
— Бюджет подготовки серийного производства: 200 млн рублей;
— Планируемый выпуск: 100 единиц/год с 3-го года;
— Целевая цена единицы: 5,5–6,0 млн рублей.

Факторы инвестиционной привлекательности:

1. Государственная поддержка: национальный проект по роботизации, субсидии Минпромторга на НИОКР в области промышленной робототехники;
2. Растущий рынок: рост российского рынка промышленных роботов на 14% в 2025 году, цель — 40 роботов на 10 000 работников к 2030 году;
3. Импортозамещение: ограничение поставок роботов FANUC, KUKA, ABB создаёт нишу для отечественных производителей;
4. Окупаемость: прогнозный срок окупаемости — 4 года при серийном производстве.

Ожидаемый эффект:

— Экономический: выручка от 550 млн руб./год при выходе на проектную мощность;
— Технологический: создание отечественной компетенции в области промышленной робототехники;
— Социальный: создание 80+ рабочих мест (инженеры, сервисные специалисты).

# Список источников

1. ГОСТ Р 56136-2014. Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Термины и определения.

2. ГОСТ Р ИСО 10218-1-2016. Роботы и робототехнические устройства. Требования безопасности для промышленных роботов. Часть 1. Роботы.

3. ГОСТ 15.016-2016. Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание.

4. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования.

5. ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

6. FANUC M-20iD/25. Product Information Datasheet. FANUC Corporation, 2023.

7. Российский рынок промышленных роботов прибавил 14% и составил почти 8 миллиардов // CNews, 12.01.2026.

8. Алиханов А. Производство промышленных роботов в России в 2025 году — более 700 штук // Интерфакс, 2025.

9. ExpoElectronica 2025: обзор российского рынка робототехники // expoelectronica.ru, 2024.

10. Декларация независимости: как в России растёт рынок промышленных роботов // Forbes.ru, 2025.